Мероприятия плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» (2016 – 2020 гг.)

Долгосрочная цель 1. Сохранение природного наследия Беловежской пущи в его естественном виде

Задачи

- Добиться прекращения дальнейшего снижения уровня грунтовых вод, вызванного воздействием осушительной мелиорации.

- Реабилитировать местообитания, подвергшиеся трансформации вследствие осушительной мелиорации.

- Восстановить естественный гидрологический режим водоёмов и водотоков.

- Замедлить нежелательные сукцессионные процессы на болотах, вызванные нарушением их гидрологического режима.

- Преодолеть искусственную расчленённость рельефа, вызванную дорожным строительством и препятствующую протеканию естественных гидрологических процессов.

- Содействовать естественному возобновлению в коренных высоковозрастных лесах, в том числе – в лесах редких формаций.

- Придать более естественный фитоценотический облик участкам созданных ранее лесных культур.

- Остановить процесс вселения и распространения инвазивных видов и нивелировать их негативное воздействие на популяции и сообщества аборигенных видов.

- Устранить искусственные препятствия к свободному генетическому обмену в масштабах лесного массива.

- Снизить прессинг копытных на сообщества коренных лесов, в том числе путём восстановления равновесия в системе «хищник-жертва».

- Восстановить естественную структуру зооценозов, в том числе путём реакклиматизации ранее исчезнувших в Пуще видов.

- Осуществлять контроль состояния водных объектов и гидрологический режим территории.

- Контролировать лесопатологическую обстановку.

- Контролировать состояние популяций ключевых и редких видов.

- Контролировать состояние экосистем.

- Осуществлять контроль и регулирование распространения чужеродных видов.

- Улучшить международную координацию охраны и использования природного комплекса Беловежской Пущи.

- Повысить международный природоохранный престиж Беловежской пущи и  Беларуси в целом.

Направления

Направление 1.1. Восстановление и поддержание естественного гидрологического режима

Направление 1.2. Восстановление и поддержание естественной структуры коренных природных сообществ Пущи

Направление 1.3. Сохранение и реабилитация значимых, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Направление 1.4. Развёртывание и функционирование эффективной системы мониторинга экосистем и важнейших компонентов окружающей среды.

Направление 1.5. Повышение международного охранного статуса Беловежской Пущи.

Направление 1.6. Материально-техническое обеспечение охранных служб.

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость работ | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1.1. Восстановление и поддержание естественного гидрологического режима |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач: реабилитировать местообитания, подвергшиеся деградации вследствие осушительной мелиорации; восстановить естественный гидрологический режим водоёмов и водотоков; замедлить нежелательные сукцессионные процессы на болотах, вызванные нарушением их гидрологического режима; преодолеть искусственную расчленённость рельефа, вызванную дорожным строительством, препятствующую протеканию естественных гидрологических процессов и процессов репродуктивной миграции земноводных. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: разработке и реализации гидротехнических работ должны предшествовать детальные научные исследования по прогнозированию последствий таких работ, экологической целесообразности их производства (см. направление 3); при выборе вариантов достижения поставленных целей предпочтение должно отдаваться наиболее щадящим и биосферно-совместимым технологиям |
| 1.1.1 | Разработка и поэтапная реализация проектов ренатурализации осушенных болот, расположенных в границах Национального парка (на основе результатов выполнения Мероприятия 3.1.1.) | Реабилитировать местообитания, деградировавшие вследствие снижения УГВ, вызванного осушительной мелиорацией | Стабилизирован УГВ, ренатурализована часть нарушенных болот | ГПУ | 2018 - 2020 | Определяется в рамках мероприятия 3.1.2 | Республиканский бюджет |
| 1.1.2. | Разработка и поэтапная реализация проектов восстановления гидрологического режима нарушенных малых рек и водоёмов (на основе результатов выполнения Мероприятия 3.1.3.) | Восстановить гидрологический режим нарушенных водотоков и водоёмов | Ренатурализованы русла спрямлённых рек, снижен отток поверхностных вод с территории Пущи | ГПУ | 2016 - 2020 | Определяется в рамках мероприятия 3.1.3 | Республиканский бюджет |
| 1.1.3. | Разработка правил эксплуатации русловых водохранилищ Ляцкие (на основе результатов выполнения Мероприятия 3.1.3.) | Восстановить гидрологический режим водной системы реки Переволока (с притоком Соломенка) | Определены параметры функционирования гидротехнической системы русловых водохранилищ, соответствующие естественному режиму реки Переволока | ГПУ | 2018 | 50 | Республиканский бюджет |
| 1.1.4. | Обеспечение устойчивого функционирования переливных плотин на р. Нарев, каналах Выброды и Борки (на основе результатов выполнения Мероприятия 3.1.3.) | Оптимизировать гидрологический режим болота Дикое | Стабилизирован уровень стояния грунтовых вод на болоте Дикое; замедлены нежелательные сукцессионные процессы в периферийной части болота | ГПУ | 2018-2020 | Определяется в рамках мероприятия 3.1.3 | Республиканский бюджет |
| 1.1.5. | Устройство не менее трёх труб-переездов под дорожным полотном дороги Р47 для выравнивания уровня грунтовых вод в западной и восточной части болотного массива Дикое | Преодолеть фрагментацию массива болота Дикое по гидрологическим условиям вызванную строительством и эксплуатацией дороги Р47. Снизить показатели гибели земноводных вовремя репродуктивной миграции (см. мероприятие 1.3.7.) | Устроены трубы-переезды на автомобильных дорогах в местах нарушения дорожной сетью естественного протекания гидрологических процессов болота Дикое. Конструктивное решение труб-переездов предполагает их использование в качестве миграционных переходов для земноводных во время репродуктивной миграции | ГПУ | 2017-2020 | 300 | Республиканский бюджет |
| Направление 1.2 Восстановление и поддержание естественной структуры коренных природных сообществ Пущи |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач: содействовать естественному возобновлению в коренных высоковозрастных лесах, в том числе – в лесах редких формаций; придать более естественный характер участкам созданных ранее лесных культур; остановить процесс вытеснения аборигенных растений и растительных сообществ инвазивными видами; устранить искусственные препятствия к свободному генетическому обмену между популяциями животных в масштабах лесного массива; снизить прессинг копытных на коренные леса, в том числе путём восстановления равновесия в системе «хищник-жертва» восстановить естественную структуру зооценозов, в том числе путём оптимизации численности естественных хищников (волка). Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: разработке и реализации лесоводческих и акклиматизационных работ должны предшествовать детальные научные исследования по прогнозированию последствий таких работ, экологической целесообразности их производства (см. направление 3); |
| 1.2.1. | Обеспечение восстановления лесов на непокрытых лесом землях путем их естественного заращивания без применения мер по содействию естественному возобновлению | Обеспечить формирование разновозрастных насаждений и мозаичных экосистем | Сформированы леса, имеющие естественный облик | ГПУ | 2016-2017 | Средства не требуются |  |
| 1.2.2. | Разработка и реализация мероприятий по дополнению несомкнувшихся лесных культур местами, локальному содействию естественному возобновлению, осветлению путём удаления полога мелколиственных пород | Натурализировать созданные ранее лесные культуры | Лесным культурам придан более естественный фитоценотический облик и структура | ГПУ | 2016-2020 | 200 | из средств, выделяемых ГПУ на ведение лесного хозяйства |
| 1.2.3. | Разработка и реализация плана действий по уничтожению дуба красного Quercus rubra (по результатам мероприятия 3.1.11) | Остановить вытеснение аборигенных лесных пород инвазивными видами | Ренатурализированы структуры древостоев и видовой состав флоры. Уничтожены древостои дуба красного на площади.. .. га | ГПУ | 2016-2020 | 150 | из средств, выделяемых ГПУ на ведение лесного хозяйства |
| 1.2.4 | Осуществлять деятельность, направленную на приведение численности копытных к экологически оптимальному уровню | Обеспечить восстановление подроста и подлеска, сохранение популяций редких видов растений | Восстановлен естественный облик лесов, обеспечены процессы естественного возобновления и сохранены популяции редких видов растений | ГПУ | 2016 - 2020 | Средства не требуются | Осуществляется в процессе охотхозяйственной деятельности |
| 1.2.5 | Модернизация элементов заграждений на участке белорусско-польской границы с целью обеспечения функционирования миграционных проходов для крупных млекопитающих (по результатам мероприятия ) | Обеспечить возможность трансграничной миграции крупных млекопитающих | Обеспечен обмен генетической информацией между группировками крупных млекопитающих | Госпогранкомитет ГПУ | 2016 - 2020 | Определяется в рамках разработки мероприятия |  |
| 1.2.6 | Реализация мероприятий по борьбе с инвазивными видами растений на территории НП «Беловежская пуща» (по результатам мероприятия 3.1.11) | Обеспечить восстановление естественного облика растительности | Восстановлен естественный облик растительности | ГПУ | 2017-2020 | Определяется в рамках мероприятия 3.1.11 | Республиканский бюджет |
| Направление 1.3. Сохранение и реабилитация аборигенных значимых, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, редких биотопов |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач: сохранить биологическое разнообразие дикорастущих растений и диких животных; восстановить (реакклиматизировать, реабилитировать, натурализовать) ранее исчезнувшие в Пуще виды, в том числе с использованием технологии разведения их в культуре. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: Необходимость выполнения мероприятий в ряде случаев потребует внесения изменений в действующее функциональное зонирование с выделением зон особого регулирования на участках производства работ (см. раздел «Корректировка функционального зонирования Беловежской пущи») В отношении ряда видов, таких как глухарь, вертлявая камышёвка, зубр требуется координация мероприятий данного направления с выполняемыми в рамках других направлений достижения долгосрочной цели 1. |
| 1.3.1 | Включить в проект организации и ведения охотничьего хозяйства мероприятия по охране мест обитания и произрастания охраняемых видов животных и растений, типичных и редких биотопов | Обеспечить охрану видов, включенных в Красную книгу, типичных и редких биотопов | Обеспечена охрана видов, включенных в Красную книгу, типичных и редких биотопов | ГПУ | 2016-2017 | Средства не тре-буются |  |
| 1.3.2 | Подготовить и передать в каждое лесничество (за исключением заповедной зоны) для служебного пользования необходимый пакет материалов о размещении и мерах охраны выявленных мест произрастаний и обитания растений и животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, редких и типичных биотопов | Обеспечить работников лесничеств информацией о местах произрастания (обитания) охраняемых видов и биотопах, а также требованиях по их охране. | Обеспечена охрана видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопов | ГПУ | 2016-2017 | Средства не тре-буются |  |
| 1.3.3 | Обеспечить выявление и охрану мест произрастания и мест обитания растений и животных, включённых в Красную Книгу Республики Беларусь | Сохранить редкие виды растений и животных in situ | Сохранены популяции редких аборигенных растений и животных | ГПУ | 2016-2020 | 500 | Республиканский бюджет |
| 1.3.4. | Обеспечить охрану редких биотопов, расположенных вне заповедной зоны (по результатам мероприятия 3.1.12) | Сохранить редкие биотопы | Сохранены редкие биотопы | ГПУ | 2016-2020 | 500 | Из средств на ведение лесного хозяйства |
| 1.3.5. | Обеспечить закладку семян охраняемых растений, заготовленных на территории Национального парка, в Национальный семенной фонд | Сохранение генетического материала | Создан резерв генетического материала охраняемых растений Пущи | ГПУ | 2016-2019 | 2800 | Республиканский бюджет |
| 1.3.6. | Разработать и приступить к осуществлению комплекса мероприятий по сохранению пихты белой и дуба скального | Сохранение насаждений пихты белой и дуба скального | Обеспечено сохранение насаждений пихты белой и дуба скального | ГПУ, ИЭБ НАН Беларуси, школьные лесничества, волонтеры и др.) | 2018-2020 | 300 | Республиканский бюджет |
| 1.3.7. | Обеспечить ликвидацию древесно-кустарниковой и избыточного загущения травянистой растительности на отдельных участках болотного массива Дикое с целью сохранения местообитаний вертлявой камышёвки | Осуществить выбор участков, сформулировать рекомендации для выполнения мероприятий Выполнять кошение и очистку от кустарников на площади не менее 1200 га. | Сохранены местообитания вертлявой камышевки (не менее 1200 га). Численность вертлявой камышёвки поддерживается на уровне не менее 500 поющих самцов | ГПУ | 2016-2020 | 1500 | Республиканский бюджет |
| 1.3.8. | Определить ключевые открытые участки, являющиеся охотничьими угодьями хищных птиц, и ввести ограничения на проведение работ по лесовосстановлению на таких участках | Сохранить местообитания (охотничьи угодья) хищных птиц | Численность популяций хищных птиц стабильна | ГПУ | 2016-2020 | 200 | Республиканский бюджет |
| 1.3.9. | Разработать и реализовать комплекс мероприятий по восстановлению и сохранению популяции глухаря в природных условиях | Восстановить и сохранить глухаря в условиях in situ Сохранить западноевропейский подвид глухаря (Tetrao urogallus major)в условиях ex situ | Созданы зоны восстановления популяции глухаря Увеличена численность аборигенной популяции глухаря Создан резервный генофонд западноевропейского подвида глухаря в условиях ex situ | ГПУ НАН | 2017-2025 | 550 | Республиканский бюджет |
| 1.3.10. | Установить запрет на проведение весенней охоты на участках национального парка, имеющих статус территорий, важных для птиц, обеспечить постепенное распространение такого запрета на всю территорию национального парка | Обеспечить охрану популяций охраняемых и хозяйственно ценных видов птиц | Численность популяций охраняемых и хозяйственно ценных видов птиц стабилизирована и наблюдается ее рост | ГПУ | 2016 - 2025 | Средства не тре-буются |  |
| 1.3.11. | Установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (мероприятие 16 ГП ООПТ) | Обеспечение охраны видов птиц, включенных в Красную книгу | Установлены искусственные гнездовья |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Запретить проезд грузовому транспорту по дороге Р47 и установить ограничение скорости на гравийной дороге P47 через болото Дикое. | Обеспечить охрану фауны болота Дикое | Уменьшена угроза гибели животных на автомобильной дороге, снижено влияние фактора беспокойства | ГПУ | 2016-2018 | 30 | Средства дорожного фонда |
| Направление 1.4. Развёртывание и функционирование эффективной системы мониторинга экосистем и важнейших компонентов окружающей среды |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: контролировать состояние водных объектов и гидрологического режима территории; контролировать лесопатологическую обстановку; контролировать состояние экосистем, популяций ключевых и редких видов; контролировать распространение чужеродных видов Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению Введение в штат ГПУ специалиста по гидрологическому мониторингу; Повышение квалификации работников Национального парка, занятых в сфере осуществления мониторинга; Усиление материально-технического обеспечения научного отдела парка |
| 1.4.1. | Обеспечить проведение эффективного лесопатологического мониторинга ельников, ясенников и дубрав | Контролировать лесопатологическую обстановку | Улучшена информационная база принятия управленческих решений | ГПУ | 2016 -2025 | 80 | Из средств, выделяемых на ведение лесного хозяйства |
| 1.4.2. | Организовать мониторинг популяций приоритетных видов дикорастущих растений, включённых в Красную книгу Республики Беларусь, и проведение наблюдений за ними | Контролировать состояние редких видов растений | Улучшена информационная база принятия управленческих решений | ГПУ | 2018-20222 | 350 | Республиканский бюджет |
| 1.4.3. | Обеспечить комплексный мониторинг экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) Национального парка в соответствии с регламентами Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. | Контролировать состояние экосистем | Улучшена информационная база принятия управленческих решений | ГПУ | 2016-2020 | 500 | Республиканский бюджет |
| 1.4.4. | Развернуть на территории Национального парка элементы сети мониторинга чужеродных инвазивных видов растений и животных | Контролировать распространение чужеродных видов | Улучшенная информационная база принятия управленческих решений в сфере борьбы с инвазивными видами | ГПУ | 2017-2019 | 450 | Республиканский бюджет |
| Направление 1.5. Повышение международного охранного статуса Беловежской Пущи |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: улучшить международную координацию охраны и использования природного комплекса Беловежской Пущи; повысить международный природоохранный престиж Беловежской пущи и Беларуси в целом. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: наличие соответствующих международных договорённостей с учётом задач охраны государственной границы; режим функционирования системы реки Лесная в статусе Рамсарского угодья потребует согласования и координации деятельности ГПУ и других землепользователей |
| 1.5.1. | Инициирование процесса объявления трансграничного Международного резервата биосферы «Беловежская пуща» по программе ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» (МАВ) на базе Беловежского Национального парка (Польша), Национального парка «Беловежская пуща» (Беларусь) и других территорий. Разработка межгосударственного соглашения, подготовка номинационной заявки. | Координировать охрану и использование Беловежской пущи, как единого природного комплекса | Подана номинационная заявка трансграничного Международного резервата биосферы «Беловежская пуща» | Минприроды ГПУ МИД НАН Беларуси | 2017-2018 | 150 | Средства международной технической помощи |
| 1.5.2. | Подготовить номинационные заявки в Секретариат Рамсарской Конвенции на придание речной системе Лесная Правая – Лесная и болоту Дикое статуса Рамсарских угодий и внесение их в Минприроды | Повысить международный престиж Беларуси и Национального парка | Речная система Лесная Правая – Лесная и болото Дикое номинированы на статус Рамсарских угодий | ГПУ НАН Беларуси | 2016 | 50 | Средства международной технической помощи |
| Направление 1.6. Повышение уровня квалификации кадров и оптимизация управления |
| 1.6.1. | Разработать программу обучения сотрудников национального парка основам природоохранного законодательства (в т.ч. международным аспектам). | Повышение уровня знания сотрудниками национального парка природоохранного законодательства | Обеспечено соответствие уровня ведения лесного хозяйства требованиям природоохранного законодательства и принципам FSC | ГПУ | 2016 - 2018 | Средства не тре-буются |  |
| 1.6.2. | Разработать, утвердить и обеспечить реализацию ежегодного плана повышения квалификации сотрудников национального парка по вопросам природоохранного законодательства и лесной сертификации | Повышение уровня квалификации работников национального парка | Обеспечено соответствие уровня ведения лесного хозяйства требованиям природоохранного законодательства и принципам FSC | ГПУ, НАН Беларуси | 2016 - 2018 | 50 | Средства международной технической помощи |
| Направление 1.7. Материально-техническое обеспечение охранных служб |
| 1.7.1 | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны национального парка (мероприятие 19 ГП ООПТ) | Улучшить материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности | Приобретены транспортные средства, специальное оборудование, средства специальной защиты | УДП, ГПУ | 2016-2019 | 1500 | Республиканский бюджет |
| 1.7.2 | Приобретение специальных средств визуального обнаружения лесных пожаров для размещения их в национальных парках (мероприятие 20 ГП ООПТ) | Улучшить материально-техническое обеспечение природоохранной деятельности | Приобретены транспортные средства, специальное оборудование, средства специальной защиты | ГПУ | 2016-2019 | 700 | Республиканский бюджет |

Долгосрочная цель 2. Развитие устойчивой рекреации и туризма в регионе Беловежской пущи

Задачи

- Придать развитию туризма в Пуще планомерный и устойчивый характер.

- Обеспечить развитие экологического туризма как приоритетного направления туристической деятельности

- Разработать уникальный туристический продукт, основанный на неистощительном использовании природного и культурного богатства региона Пущи.

- Сформировать и поддерживать спрос на рекреационно-туристические услуги экосистем Пущи на внутреннем и внешнем рынках.

- Создать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туризма в регионе Пущи.

- Оптимизировать туристические потоки, снизив нагрузку на южное направление и добившись более равномерного распределения по территории Пущи.

- Повысить экологическую сознательность туристов.

Направления

Направление 2.1. Разработка туристического продукта на основе оптимальных рекреационных нагрузок на природные комплексы и экосистемы.

Направление 2.2. Развитие туристической инфраструктуры;

Направление 2.3. Информационно-методическая поддержка развития туризма

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость работ | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 2.1. Разработка туристического продукта |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется решение следующих задач: придать развитию туризма в Пуще планомерный и устойчивый характер; разработать уникальный туристический продукт, основанный на неистощительном использовании природного и культурного богатства региона Пущи сформировать и поддерживать спрос на рекреационно-туристические услуги экосистем Пущи на внутреннем и внешнем рынках Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: разработка регионального туристического продукта должна производиться междисциплинарной командой специалистов с привлечением экспертов, имеющих опыт разработки туристического продукта национальных парков европейских стран; подчинённый характер данного направления по отношению к направлениям достижения предыдущей цели; региональный туристический продукт должен включать в себя лишь биосферно-совместимые виды туризма; базовым элементом туристического продукта должны выступать эколого-экономически оптимальные значения рекреационных нагрузок. |
| 2.1.1. | Разработать и утвердить План мероприятий по совершенствованию туристической деятельности на основе взаимовыгодного сотрудничества между ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» с другими субъектами туристической деятельности (владельцы агроусадеб, сертифицированные внештатные проводники, предприятия сервисной инфраструктуры и др.) |  |  | ГПУ | 2016 | Средства не требуются |  |
| 2.1.2. | Обеспечить совершенствование пакета специальных услуг для иностранных туристов | Повысить качество сервиса | Усовершенствован пакет услуг, включающий помощь в оформлении визы, необходимых документов, встречу в аэропорту, услуги комфортабельных гостиниц и охотничьих домиков, гида-переводчика, егерей, прокат транспортных средств и оборудования, экскурсионная программа. Сформированы цены на предлагаемые услуги. | ГПУ | 2016-2017 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| Направление 2.2. Развитие туристической инфраструктуры |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: создать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туризма в регионе Пущи; оптимизировать туристические потоки, нивелировав перекос в пользу южного направления и добившись их более равномерного распределения по территории Пущи увеличить вместимость туристических объектов Национального парка. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению |
| 2.2.1. | Создание на территории национального парка визит-центров, разработка и обустройство зеленых маршрутов, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования (мероприятие 21 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма | 2016-2018 | УДП, ГПУ | 300 | Республиканский бюджет |
| 2.2.2. | Строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации (мероприятие 23 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма | 2015-2017 | УДП, ГПУ | 3000 | Республиканский бюджет |
| 2.2.3. | Обеспечение функционирования международного центра изучения дикой природы на базе Национального парка «Беловежская пуща» (мероприятие 25 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма | УДП, ГПУ | 2016-2018 | 600 | Республиканский бюджет |
| 2.2.4. | Обеспечение функционирования международного центра изучения дикой природы на базе Национального парка «Беловежская пуща» (мероприятие 25 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма | УДП, ГПУ | 2016 | 90 | Республиканский бюджет |
| 2.2.5. | Разработка и создание сети учебно-демонстрационных объектов в Новоселковском лесничестве Национального парка «Беловежская пуща» (мероприятие 26 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма | УДП, ГПУ | 2016-2019 | 400 | Республиканский бюджет |
| 2.2.6. | Разработать концепцию развития водного (байдарочного) туризма, выполнить обустройство водных туристических маршрутов необходимой инфраструктурой с учетом требований ТКП 17.12-05-2014 и закупить оборудование | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма, создана инфраструктура для байдарочного туризма | ГПУ | 2018 - 2022 | 500 | Собственные средства ГПУ |
| 2.2.7. | Обеспечить развитие инфраструктуры велотуризма на территории национального парка (обустроить велодорожки: Каменюки – Переров, Каменюки – Резиденция Деда Мороза, Каменюки – Жарковщина и др.) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма, создана инфраструктура для велотуризма | ГПУ | 2018 - 2022 | 1500 | Централизованный инновационный фонд ГПУ |
| 2.2.8. | Осуществить строительство и обслуживание смотровых вышек для наблюдения за животными на территории национального парка | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма, оборудованы смотровые вышки | ГПУ | 2018 - 2020 | 1500 | Централизованный инновационный фонд ГПУ |
| 2.2.9. | Выполнить обустройство современного места отдыха и кемпинга в границах национального парка | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма, оборудованы места отдыха и кемпинг | ГПУ | 2018 - 2020 | 2500 | Централизованный инновационный фонд ГПУ |
| 2.2.10. | Оптимизировать существующую сеть туристических троп, а также размещение объектов первичной туристической инфраструктуры с учётом функционального зонирования и требований ТКП 17.12-05-2014 | Обеспечить защиту экосистем от чрезмерных рекреационных нагрузок, сформировать эстетически привлекательную и комфортную среду | Обеспечена защита экосистем от чрезмерных рекреационных нагрузок, сформирована эстетически привлекательная и комфортная среда для туристов | ГПУ | 2018 - 2020 | 2000 | Централизованный инновационный фонд ГПУ |
| 2.2.11. | Оборудовать информационно-туристический киоск на пункте пропуска Переров | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Расширен спектр предлагаемых услуг в области туризма, создан информационно-туристический киоск на пункте пропуска Переров | ГПУ | 2018 - 2020 | 500 | Централизованный инновационный фонд ГПУ |
| 2.2.12. | Расширить перечень дополнительных туристических услуг на базе гостиничного комплекса. | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Улучшено качество сервиса | ГПУ | 2018 - 2020 | 80 | Собственные средства ГПУ |
| 2.2.13. | Оптимизировать видовой состав животных, содержащихся в вольерах, в том числе, исключив из их числа чужеродные виды, а также виды со сложным рационом питания | Обеспечить возможность ознакомления туристов с аборигенными видами животных, обеспечить требования животных к рациону питания | Улучшена деятельность в области экологического просвещения, обеспечены требования животных к рациону питания | ГПУ | 2018 - 2020 | 1200 | Собственные средства ГПУ |
| 2.2.14. | Разработать и обеспечить поэтапную реализацию мероприятий по организации научного туризма (в т.ч. для иностранных учёных). | Увеличить число туристов, расширить перечень предоставляемых услуг | Увеличено число туристов, расширен перечень предоставляемых услуг | ГПУ | 2018 - 2022 | 1200 | Средства международной техни-ческой помощи |
| 2.2.15. | Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и других мероприятий (мероприятие 27 ГП ООПТ) | Повысить качество сервиса, увеличить число туристов | Улучшено качество сервиса | УДП, ГПУ | 2017 | 40 | Республиканский бюджет |
| 2.2.16. | Оценить эколого-экономическую целесообразность дальнейшей эксплуатации Пашуковского вольера, а также рекреационную и природоохранную ценность его территории. Рассмотреть возможность расформирования Пашуковского вольера | Оптимизировать туристическую инфраструктуру | Оптимизирована туристическая инфраструктура | УДП, ГПУ | 2016 - 2017 | Средства не требуются |  |
| 2.2.17. | Расширить территорию посещения для иностранных посетителей, въезжающих в национальный парк на безвизовой основе, до границ охранной зоны (обходная дорога Р98). | Увеличить поток туристов, повысить качество сервиса, увеличить инвестионную привлекательность земельных участков вдоль объездной дороги | Увеличен поток туристов, возросла инвестионная привлекательность земельных участков вдоль объездной дороги | Министерство иностранных дел, УДП, ГПУ | 2016 - 2017 | Средства не требуются |  |
| Направление 2.3. Информационно-методическая и организационная поддержка развития туризма |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: реализовать на практике информационную составляющую регионального туристического продукта; повысить экологическую сознательность туристов. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: учитывая повышенную требовательность современных квалифицированных туристов к информационной составляющей туристического продукта, необходимо обеспечить участие специалистов научного отдела ГПУ и научных организаций в его разработке; не менее важной частью информационной продукции, чем собственно информационное наполнение и носитель, должны выступать каналы распространения, ориентированные на потребителя туристического продукта. |
| 2.3.1. | Оборудовать туристско-информационный центр на въезде в Национальный парк (у касс) | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | На въезде в Национальный парк оборудован туристско-информационный центр | ГПУ | 2016-2017 | 100 | Собственные средства ГПУ |
| 2.3.2 | Расширить услуги туристско-информационного центра на территории Свислочского района Гродненской области | Оптимизировать туристические потоки, Улучшить сервисное обслуживания | Создан туристско-информационный центр на территории Свислочского района Гродненской области | ГПУ Свислочский РИК | 2016-2017 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 2.3.3. | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о Национальном парке (мероприятие 31 ГП ООПТ) | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Изданы и распространены путеводители, карты, памятки, буклеты и другие информационные материалы о Беловежской пуще Повышена информированность туристов о значимости Беловежской пущи | ГПУ | 2016-2020 | 150 | Республиканский бюджет |
| 2.3.4. | Изготовить, установить и обеспечить обслуживание туристско-информационного терминала в д.Каменюки | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Туристско-информационный терминал функционирует в д.Каменюки | ГПУ | 2017 | 200 | Собственные средства ГПУ |
| 2.3.5. | Обеспечить насыщение официального веб-сайта Национального парка актуальной туристической информацией | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Официальный веб-сайт Национального парка содержит полезную актуальную туристическую информацию | ГПУ | 2016-2020 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 2.3.6. | Упростить процедуру согласования проведения водных сплавов и использования маломерных судов без мотора в туристических целях в течение всего календарного года на реках Лесная, Правая Лесная, Левая Лесная. | Упростить процедуру согласования водных сплавов на реках в период весеннего запрета | Увеличено количество туристов, упрощён доступ туристов в национальный парк | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 2.3.7. | Определить предельную нагрузку для объектов первичной и сервисной инфраструктуры туризма на территории национального парка, включая используемые подъездные пути, для оптимизации регулирования потока туристов | Оптимизировать рекреационные нагрузки на экосистемы национального парка | Оптимизированы рекреационные нагрузки на экосистемы национального парка | ГПУ, НАН Беларуси | 2016-2020 | 150 | Республиканский бюджет |
| 2.3.8. | Разработать программу подготовки экскурсоводов для национального парка (как штатных, так и внештатных), и разработать для них соответствующие методические материалы | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Улучшено сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 2.3.9. | Сформировать группу внештатных гидов, заключить долгосрочные договора на оплату их услуг Подготовить и сертифицировать не менее 100 внештатных проводников по территории Национального парка, в первую очередь из числа местного населения | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Улучшено сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | ГПУ | 2016-2020 | 120 | Собст-венные средства ГПУ |
| 2.3.10. | Разработать анонимные анкеты-опросники для туристов для оценки качества инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также для определения потенциала развития туризма и обеспечить их распространение | Обеспечить объективную информацию о качестве обслуживания и пожеланиях туристов | Обеспечено получение объективной информации о качестве обслуживания и пожеланиях туристов | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 2.3.11. | Заключить договоры о сотрудничестве с агроусадьбами на использование маршрутов и оказание иных профильных услуг | Увеличить перечень предоставляемых услуг, повысить качество сервиса | Увеличен перечень предоставляемых услуг, повышено качество сервиса | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 2.3.12. | Подготовить путеводитель по Беловежской Пуще, ориентированный на квалифицированных отечественных и зарубежных камерных туристов с применением современных подходов и технологий (web, QR), а также организовать его продвижение на безвозмездной основе с использованием незадействованных каналов продвижения в целевые аудитории (производители и магазины туристического снаряжения и оптики, международные природоохранные организации и др.) | Обеспечить продвижение туристического продукта, увеличить приток туристов | Увеличен поток туристов | ГПУ | 2019-2020 | 50 | Собст-венные средства ГПУ |
| 2.3.13. | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов (мероприятие 9 ГП ООПТ) | Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов | Установлены информационные знаки | ГПУ | 2016-2018 | 350 | Респуб-ликанс-кий бюд-жет |

Долгосрочная цель 3. Развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их компонентов

Задачи

- Разработать и реализовать комплекс программ долгосрочных и всесторонних исследований экосистем Пущи и их компонентов на современной научно-методологической основе.

- Актуализировать и систематизировать информацию об охраняемых растениях и животных.

- Получить современные данные по популяционной структуре и динамике ключевых видов.

- Осуществить научно-методическое обеспечение выполнения мероприятий Плана управления.

- Выявить неэффективно используемые и негативно влияющие на гидрологический режим Пущи осушенные участки.

- Определить пути сохранения высоковозрастных лесов Пущи.

- Определить пути оптимизации гидрологического режима Пущи.

- Улучшить информационную базу принятия управленческих решений.

- Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности.

- Достичь оптимального уровня материального, технического и кадрового обеспечения научных исследований.

Направления

Направление 3.1. Организация исследований экосистем Пущи и их компонентов и факторов среды на современной научно-методологической основе,

Направление 3.2. Издание научной и научно-популярной литературы о Беловежской пуще

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость работ | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 3.1. Организация исследований экосистем Пущи и их компонентов и факторов среды на современной научно-методологической основе |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: разработать и реализовать комплекс программ долгосрочных и всесторонних исследований экосистем Пущи и их компонентов на современной научно-методологической основе; актуализировать и систематизировать информацию об охраняемых растениях и животных; получить современные данные по популяционной структуре и динамике ключевых видов; осуществить научно-методическое обеспечение выполнения мероприятий Плана управления; выявить неэффективно используемые и негативно влияющие на гидрологический режим Пущи осушенные участки; определить пути сохранения высоковозрастных лесов Пущи; определить пути оптимизации гидрологического режима Пущи; улучшить информационную базу принятия управленческих решений. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: широкое привлечение к выполнению НИР наряду со штатными научными сотрудниками ГПУ ведущих внешних экспертов, представляющих авторитетные отечественные и зарубежные научно-исследовательские центры; распространение авторских прав ГПУ на результаты исследований, выполненных на территории национального парка привлеченными внешними экспертами и научными организациями; широкое применение междисциплинарных подходов в исследованиях; внедрение современных методов научных исследований: молекулярно-генетических, телеметрических, дистанционного зондирования, геоинформационных и др.; учитывая трансграничный характер объекта, необходима координация научных исследований с польскими коллегами. |
| 3.1.1 | Расширить штат сотрудников научного отдела, включив в его состав почвоведа, гидролога, зоолога и других специалистов | Повышение уровня квалификации сотрудников научного отдела | Повышен уровень квалификации сотрудников научного отдела | ГПУ | 2016-2018 | 750 | Республиканский бюджет |
| 3.1.2. | Провести обследования мелиоративных систем в охранной зоне национального парка с целью выявления неэффективно используемых и оказывающих негативное воздействие на природный комплекс Беловежской пущи. Определить направления их дальнейшего использования, включая стоимость выполнения необходимых мероприятий | Выявить неэффективно используемые и негативно влияющие на гидрологический режим Пущи мелиоративные системы в её охранной зоне. Определить направления их дальнейшего использования, включая стоимость выполнения необходимых мероприятий | Составлен список проблемных мелиоративных систем для последующей корректировки режима их использования Определены направления их дальнейшего использования | ГПУ НАН Беларуси | 2016-2017 | 350 | Республиканский бюджет |
| 3.1.3. | Провести комплексное обследование осушенных болот и неэффективно используемых мелиоративных объектов, расположенных в границах Национального парка. Определение стоимости выполнения работ по изменению режима их использования | Выявить неэффективно используемые осушенные болота и мелиоративные системы, негативно влияющие на гидрологический режим Пущи | Составлен список осушенных болот и проблемных мелиоративных систем для последующей корректировки режима их использования | ГПУ | 2016 | 280 | Республиканский бюджет |
| 3.1.4. | На основе геоботанических исследований составить перечень, составить карту и определить площади редких биотопов национального парка | Ликвидировать пробел в сведениях редких биотопах Беловежской пущи и обеспечить их эффективную охрану | Обеспечена эффективная охрана редких биотопов | ГПУ НАН | 2018-2020 | 1500 |  |
| 3.1.5. | Выполнить исследование фитопатологического состояния древостоев с доминированием ясеня, клена, липы | Определить причины негативной динамики в коренных широколиственных лесах | Составлены схема сукцессионной динамики и прогноз развития лесов с доминированием ясеня, клена, липы | ГПУ | 2016-2020 | 250 | Республиканский бюджет |
| 3.1.6. | Обеспечить функционирование геоинформационной системы национального парка, в том числе ее систематическое пополнение сведениями о редких и ценных компонентах биоты | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений | Функционирует ГИС Национального парка и его охранной зоны | ГПУ | 2016-2020 | 200 | Республиканский бюджет |
| 3.1.7. | Провести инвентаризацию, оценить состояние и выявить факторы, определяющие динамику олиготрофных (сфагновых) сосновых фитоценозов на территории национального парка «Беловежская пуща» | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений | Выявлены факторы, определяющие динамику олиготрофных (сфагновых) сосновых фитоценозов на территории НП «Беловежская пуща» | ГПУ. ИЭБ НАНБ | 2016-2017 | 150 | Республиканский бюджет |
| 3.1.8. | Оценить сукцессионные процессы, протекающие в ясенниках национального парка в связи с их деградацией, разработать мероприятия по восстановлению ясенников | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений | Разработана система мероприятий по восстановлению ясенников | ГПУ. ИЭБ НАНБ | 2016-2017 | 150 | Республиканский бюджет |
| 3.1.9. | Провести инвентаризацию, подготовить прогноз экспансии и разработать мероприятия по борьбе с инвазивными видами растений на территории национального парка | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений | Разработаны мероприятия по борьбе с инвазивными видами растений | ГПУ. ИЭБ НАНБ | 2016-2017 | 150 | Республиканский бюджет |
| 3.1.10 | Создание и актуализация серверной базы данных для систематизации и оперативного накопления информации о биоте Национального парка | Приобретение оборудования и программного обеспечения | Актуальная база данных по флоре и фауне для научно-природоохранных целей, включая требуемые FSC-стандарты | ГПУ | 2016-2020 | 200 | Международная техническая помощь |
| Направление 3.2. Издание научной и научно-популярной литературы о Беловежской пуще |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности Актуализировать и систематизировать информацию об охраняемых растениях и животных Улучшить информационную базу принятия управленческих решений Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению Использование при разработке как актуальных сведений, так и накопленных за всю историю систематических наблюдений природы в Беловежской пуще. |
| 3.2.1. | Создать собственный информационно-издательский центр на базе ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» | Издание информационных, научных и иных материалов, улучшение деятельности в области просвещения, а расширение связи с общественностью | Создан информационно-издательский центр | ГПУ | 2018-2020 | 1500 | Центролизованный инновационный фонд УДП |
| 3.2.2. | Разработать и издать Атлас Беловежской Пущи | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности | Издан и распространён Атлас Беловежской пущи | ГПУ РУП «Белкартография» | 2018 | 800 | Республиканский бюджет |
| 3.2.3. | Возобновить публикацию сборника научных трудов «Беловежская пуща» | Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности | Систематически издается научный сборник «Беловежская пуща» | ГПУ, НАН Беларуси | 2018-2020 | 300 | Республиканский бюджет |
| 3.2.4. | Разработать и издать монографию «Флора Беловежской пущи» на основе учёта и инвентаризации популяций дикорастущих растений Национального парка | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности | Разработан, издан и распространён каталог современной флоры Беловежской пущи | ГПУ НАН Беларуси | 2017-2018 | 600 | Республиканский бюджет |
| 3.2.5. | Разработать и издать каталог «Фауна позвоночных Беловежской пущи» на основе учёта и инвентаризации популяций диких животных Национального парка | Улучшить информационную базу принятия управленческих решений Распространять научные знания о Беловежской пуще как в специализированных аудиториях, так и среди широкой общественности | Разработан, издан и распространён каталог современной фауны Беловежской пущи | ГПУ НАН Беларуси | 2017-2018 | 600 | Республиканский бюджет |

Долгосрочная цель 4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей Национального парка

Задачи

- Всесторонне и оперативно обеспечивать общественность достоверной информацией о деятельности ГПУ.

- Информировать общественность о реализации мероприятий Плана управления Беловежской пущей.

- Создать привлекательный образ Национального парка и благоприятного общественного мнения о нём.

- Наладить взаимодействие ГПУ с общественными организациями, местными жителями и широко понимаемой природоохранной общественностью.

- Оптимизировать использование возможностей ГПУ по проведению на базе Национального парка публичных мероприятий.

- Повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи.

- Пропагандировать и распространять знания о Беловежской пуще среди целевых групп: детей и молодёжи, любителей природы, потенциальных посетителей Парка.

- Создать центр экологического просвещения и обеспечить его функционирование.

Направления

Направление 4.1. Укрепление связей Национального парка с общественностью

Направление 4.2. Повышение экологической сознательности заинтересованных сторон

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость работ | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 4.1. Создание в структуре управления ГПУ «НП» Беловежская пуща» отдела по связям с общественностью |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: всесторонне и оперативно обеспечивать общественность достоверной информацией о деятельности ГПУ; информировать общественность о реализации мероприятий Плана управления Беловежской пущей; создать привлекательный образ Национального парка и благоприятного общественного мнения о нём; наладить взаимодействие ГПУ с общественными организациями, местными жителями и широко понимаемой природоохранной общественностью; оптимизировать использование возможностей ГПУ по проведению на базе Национального парка публичных мероприятий. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: привлечение профессиональных специалистов по связям с общественностью, журналистов, людей, пользующихся авторитетом у местных жителей и природоохранной общественности. |
| 4.1.1. | Совершенствование функционирования ГПУ в сфере связей с общественностью | Повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи | В структуре дирекции Национального парка создан отдел по связям с общественностью. Его силами организованы практические мероприятия по повышению информированности населения о режиме охраны и использования территории Национального парка | ГПУ | 2016-2020 | 250 | Собственные средства ГПУ, средства международной технической помощи |
| 4.1.2. | Размещать на официальном сайте национального парка информацию о предстоящих заседаниях Научно-технического совета национального парка и публиковать на сайте расширенную информацию о принятых решениях. | Повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи | На официальном сайте национального парка размещается информация о заседаниях Научно-технического совета национального парка | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 4.1.3. | Ввести в Научно-технический совет национального парка представителей общественности | Повысить степень общественного участия в управлении национальным парком | В состав Научно-технического совета национального парка включены представители авторитетных общественных объединений, декларирующих природоохранные цели, местного населения | ГПУ | 2016 | Средства не требуются |  |
| Направление 4.2. Повышение экологической сознательности заинтересованных сторон |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи; пропагандировать и распространять знания о Беловежской пуще среди целевых групп: детей и молодёжи, любителей природы, потенциальных посетителей Парка; создать центр экологического просвещения и обеспечить его функционирование. Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: при создании и оборудовании центра экологического просвещения необходимо использовать передовой опыт функционирования визит-центров Национальных парков; должны быть установлены долговременные связи со школьными и внешкольными центрами экологического образования и воспитания детей и юношества. |
| 4.2.1. | Разработать специальные экскурсии для школьников из региона Беловежской пущи и охватить ими все школы Каменецкого, Пружанского и Свислочского районов. | Улучшить работу в области экологического просвещения | Повысился уровень знаний в школьниках о национальном парка «Беловежская пуща» | ГПУ | 2016-2020 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 4.2.2. | Обеспечить доступность Летописи природы национального парка в библиотеке и (в сокращенном варианте) на официальном сайте национального парка. | Повысить информированность научного сообщества и общественности о Беловежской пущи | Обеспечена доступность Летописи природы на официальном сайте национального парка. | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |
| 4.2.3. | Обеспечить учреждения образования и библиотеки Каменецкого, Пружанского и Свислочского районов информационными и образовательными материалами о национальном парке | Повысить информированность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и ценности природного капитала Беловежской пущи | Обеспечена информационная поддержка (в форме образовательных и информационных материалов) местных образовательных учреждений и библиотек д. Каменюки, г. Пружаны, Каменец, г.п. Свислочь, Шерешево, Порозово и других населенных пунктов | ГПУ | 2016-2020 | Средстване требуются |  |
| 4.2.4. | Совершенствование работы с районными центрами экологического воспитания | Повысить информи-рованность местного населения о значимости природоохранных мероприятий и цен-ности природного капи-тала Беловежской пущи | Районные центры экологического воспитания и соответствующие кружки в населённых пунктах региона обеспечены информационными материалами | ГПУ | 2016-2020 | Средства не требуются |  |

Долгосрочная цель 5 Поиск путей неистощительного использования ресурсов экосистем Беловежской пущи и их внедрение в практику в интересах местного населения

Задачи

- Увеличить занятость местного населения и стимулировать его переход к неистощительным формам хозяйственной активности.

- Возродить и сохранять элементы регионального культурного наследия.

- Привлечь к финансированию природоохранной деятельности новые источники средств.

- Стимулировать региональных производителей к гармонизации применяемых ими методов и технологий с природоохранными требованиями.

Направления

Направление 5.1. Брендинг Беловежской пущи.

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость работ | Ориентировочные источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 5.1. Брендинг Беловежской Пущи |
| Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется достижение следующих задач: устойчивым образом реализовать ценность косвенного использования и ценность существования Пущи; стимулировать региональных производителей к гармонизации применяемых ими методов и технологий с природоохранными требованиями Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному направлению: разработка и реализация программы брендинга должна производиться междисциплинарной командой специалистов, в том числе экспертов, имеющих аналогичный опыт на европейских и мировых рынках; наличие эффективной системы контроля качества реализуемой маркированной продукции на соответствие установленным требованиям и ценностям Пущи. |
| 5.1.1. | Брендинг Беловежской пущи | Способствовать переходу товаропроизводителей на использование «зеленых» технологий Обеспечить увеличение доходов ГПУ и региональное развитие | Разработка, регистрация и упорядочение использования товарных знаков и наименований Национального парка. Разработка и реализация программы брендинга, включая маркировку региональной продукции, предоставление прав на коммерческое использование бренда с обращением части вырученных средств в доход национального парка Осуществляется экологическое консультирование заинтересованных сторон | ГПУ | 2016-2017 | 250 | Собственные средства ГПУ |